Приложение №2

к комплексной межведомственной целевой

Программы профилактики правонарушений,

борьбы с преступностью, обеспечения

безопасности дорожного движения

в Новооскольском районе на 2013-2020 годы

Комплексные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы

| № п/п | Содержание мероприятий и основных работ, наименование проектов | Срок исполнения (месяц, квартал, год) | Источники и объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Основные исполнители или участники программных мероприятий | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федера-льный бюджет (всего, в том чис- ле по годам) | област- ной бюджет (всего, в том числе по годам) | местные бюджеты (всего, в том числе по годам) | внебюд- жетные источни-ки (всего, в том числе по годам) |  |  |
| 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 | Совершенствование материально-технической базы местного отделения ДОСААФ России Новооскольского района. Приобретение легковых автомобилей для обучения водителей практическому вождению. Продолжение работ по оборудованию автодрома на территории Патриотического центра: - укладка асфальта на автодроме Патриотического центра; Проведение работ по благоустройству автодрома. Оборудование железнодорожного переезда со шлагбаумом на территории автодрома. Оборудование светофоров, пешеходных переходов и дорожных знаков на автодроме. Итого: | 2013-2020 (по отдельному плану) 2013 2013 - 2014 2013 2013 2013 | Финансирование Министерством обороны РФ в пределах выделенных ассигнований |  | 60,0 60,0 | 1000,0 40,0 70,0 1110,0 | МО ДОСААФ России Новооскольского района ( по согласованию) | Повышение эффективности процесса обучения водителей правилам дорожного движения и приобретения практических навыков управления автотранспортом |
| 1.2 | Оказание помощи в оснащение ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому району (в рамках текущего финансирования) | 2013-2020 (по отдельному плану) |  |  |  |  | Администрация муниципального района «Новооскольский район» | Повышение эффективности деятельности сотрудников ГИБДД |
| 1.3 | Проведение широкомасштабных акций: «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», Внимание – переезд!». Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (по отдельному плану) |  |  | Финансирование за счет участников профилактических мероприятий |  | ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.4 | Ведение базы данных по учету ДТП с пострадавшими. Принятие мер реагирования по снижению травматизма в результате ДТП | 2013-2020 постоянно |  |  | Финансирование не требуется |  | Совет безопасности администрации района, ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 1.5 | Внедрение комплексов видеофиксации правонарушений в области дорожного движения (в рамках текущего финансирования) | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  | В пределах выделенных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на текущие годы |  |  | Администрация муниципального района «Новооскольский район» | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, повышение ответственности участников дорожного движения |
| 1.6 | Техническое обслуживание комплексов видеофиксации правонарушений в области дорожного движения (в рамках текущего финансирования) | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  | В пределах выделенных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на текущие годы |  |  | Администрация муниципального района «Новооскольский район» | Поддержание в рабочем состояние комплексов видеофиксации правонарушений |
| 1.7 | Проработать вопрос и внести предложения о практическом дежурстве на улицах г. Новый Оскол водителей, обучающихся в местном отделении ДОСААФ России Новооскольского района (контроль за установленным порядком перехода гражданами улиц) Итого: | 2013-2020 (по утвержденному графику) |  |  | Финансирование не требуется |  | МО ДОСААФ России Новооскольского района (по согласованию), ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |
| 1.8 | Обеспечение специальной рабочей одеждой со световозвращающими нашивками сотрудников ЖКХ, дорожно-коммунальных служб и отдельно световозвращающими элементами работников предприятий, организаций и учреждений, которые расположены вблизи улично-дорожной сети. | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  | Финансирование по запросу |  | Совет безопасности администрации района и руководители предприятий, организаций и учреждений района (по запросу) | Снижение аварийности автотранспортных средств и травматизма среди пешеходов на улично-дорожной сети района в ночное время |
| 1.9 | Проведение ежегодных Всероссийских профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека, Международного дня инвалидов, Дня матери, Дня памяти жертв ДТП (в рамках текущего финансирования) Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (по отдельному плану) |  |  | Финансирование за счет участников профилактических мероприятий |  | ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию), Совет безопасности администрации района | Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |
| 1.10 | Осуществление контроля за проведением предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей | 2013-2020 Ежеквартально |  |  | Финансирование не требуется |  | ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию), ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» (по согласованию), Совет безопасности администрации района | Проведение контроля за организацией проведения медицинского освидетельствования водителей (соблюдение договорных обязательств руководителями предприятий, организаций и учреждений) |
| 1.11 | Проведение работы по тестированию водителей автотранспортных средств, кандидатов в водители, на предмет употребления алкоголя при проведении медицинских осмотров (освидетельствований) | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  | 18,0 ежегодное финансирование за счет ЦРБ | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» (по согласованию) | Улучшение водительской дисциплины, предупреждение ДТП |
| 1.12 | Строительство муниципальной стоянки для задержанного автотранспорта на территории городского поселения «Город Новый Оскол» (в рамках текущего финансирования) Итого: | 2013-2014 (по отдельному плану) |  |  | В пределах ассигнований, утвержденных районным бюджетом на соответствующие годы |  | Отдел промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, администрация городского поселения «Город Новый Оскол» | Повышение эффективности раскрытия преступлений и правонарушений при совершении ДТП или административных правонарушений |
| 1.13 | Проведение комплекса профилактических мероприятий по контролю за пассажирскими перевозками граждан на территории Новооскольского района | 2013-2020 (по отдельному плану) |  |  | Финансирование за счет участников профилактических мероприятий |  | Прокуратура Новооскольского района (по согласованию), ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию), транспортная инспекция (по согласованию), Межрайонная ИФНС России №6 по Белгородской области (по согласованию) | Пресечение деятельности лиц, занимающихся незаконными пассажирскими перевозками населения на территории района |
| 1.14 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение районной долгосрочной межведомственной целевой программы в части обеспечения безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах. | 2013-2020 |  |  | Финансирование не требуется |  | Администрация муниципального района «Новооскольский район», ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге |
| 1.15 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения. | 2013-2020 |  |  | Финансирование не требуется |  | ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге |
| 1.16 | Проведение работ по строительству посадочных площадок для легкового такси (в рамках текущего финансирования) | 2013-2014 (по отдельному плану) |  |  | В пределах ассигнований, утвержденных районным бюджетом на соответствующие годы |  | Отдел промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, администрация городского поселения «Город Новый Оскол», руководители такси (по согласованию) | Снижение уровня травматизма граждан в местах посадки и высадки такси |
| 1.17 | Проведение единого Дня безопасности и здоровья с приглашением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому району | 2015 (по отдельному плану) |  | финансирование не требуется |  |  | ОГБОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» (по согласованию), ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди молодежи |
| 1.18 | Проведение соревнования среди студентов сельскохозяйственного колледжа на звание «Лучший знаток правил дорожного движения» с применением интернет-ресурсов (в рамках текущего финансирования) | 2016 (по отдельному плану) |  |  | Финансирование за счет учебного заведения |  | ОГБОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» (по согласованию), ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Развитие навыков соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни |
| 1.19 | Активизировать деятельность общественных формирований ГИБДД по выявлению водителей, нарушающих правила дорожного движения | 2013-2020 (по отдельному плану) |  |  | Финансирование не требуется |  | Совет безопасности администрации района, ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Оказание помощи ГИБДД по предупреждению ДТП с пострадавшими. Повышение правового сознания и активной жизненной позиции по вопросам безопасности дорожного движения |
|  | Итого за раздел: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  | 60,0 | 1128,0 | Всего: 1188,0 | По отдельным мероприятиям финансирование будет уточнено по годам при формировании бюджетов |
| 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий с детьми, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо») Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Апрель |  |  | 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 150,0 |  | Управление образования администрации района, ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
| 2.2 | Проведение районного молодежного конкурса «Скутер – не игрушка» (проводиться 2 раза в год) Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Май, сентябрь |  |  | 5,0 ежегодное финансирование при уточнении районного бюджета | 20,0 | МО ДОСААФ России Новооскольского района (по согласованию), отдел по делам молодежи администрации района, управление образования администрации района, ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
| 2.3 | Проведение конкурса среди дошкольных общеобразовательных учреждений «Зеленый огонек») Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Декабрь |  |  | 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 56,0 |  | Управление образования администрации района, ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с детьми дошкольного возраста, снижение уровня детского травматизма на улицах и дорогах |
| 2.4 | Оснащение материально-техническими средствами и наглядно-демонстрационными материалами кабинеты ОБЖ образовательных учреждений Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  | 40,0 ежегодное финансирование при уточнении районного бюджета |  | Управление образования администрации района | Формирование у школьников практических навыков поведения на улицах и дорогах |
| 2.5 | Информационно - просветительский проект «Азбука дорожного движения» (форум «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни, конкурс мультимедийных презентаций «Новое Поколение выбирает безопасное поведение», акция ко дню основания ГИБДД «Пусть дорога будет доброй», конкурс творческих работ «Дорога глазами детей», семейный конкурс «Красный, Желтый, Зеленый для детей и взрослых», акция «Внимание - дети!», издание комплектов закладок, организация книжно-иллюстративных выставок), встречи со специалистами Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  | 30,0 ежегодное финансирование при уточнении районного бюджета |  | Управление культуры администрации района | Организация содержательного досуга детей, направленного на уменьшение риска социальных конфликтов, правонарушений. Преодоление культурной изоляции проблемных социальных групп («трудных» подростков, социально незащищенных детей). Формирование правовой культуры у детей и подростков, снижение количества правонарушений, сокращение количества ДТП с участием детей |
| 2.6 | Обеспечение дошкольников и обучающихся общеобразовательных учреждений района световозвращающими элементами для ношения на верхней одежде Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  | 20,9 27,0 29,0 32,0 32,0 34,0 37,0 37,0 248,9 | Управление образования администрации района | Обеспечение безопасности школьников на улицах и дорогах в вечернее время |
| 2.7 | Проведение ремонта детских автогородков для отработки практических умений и навыков поведения детей на дорогах Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  | 300,0 ежегодное финансирование при уточнении районного бюджета |  | Управление образования администрации района | Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
| 2.8. | Проведение мероприятий с детьми, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (конкурсы, фестивали, викторины, заседания клубов и т.д.) Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (по отдельному плану) |  |  | 8,0 ежегодное финансирование при уточнении районного бюджета |  | Управления культуры, образования администрации района | Активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда соблюдения правил дорожного движения |
| 2.9 | Обеспечение реализации в образовательных учреждениях района образовательной программы «Дети-велосипед-дорога» для обучающихся 4-6 классов, утвержденной департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области и управлением ГИБДД УМВД России по Белгородской области | 2013-2020 (по отдельному плану программы) |  |  | Финансирование не требуется |  | Управление образования администрации района, ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Повышение уровня знаний правил дорожного движения у обучающихся образовательных учреждений |
| 2.10 | Использование интерактивных форм обучения с практической направленностью, разработать безопасные пешеходные маршруты («Безопасный маршрут от школы до дома» и т.д.) | 2013-2020 (по отдельному плану) |  |  | Финансирование не требуется |  | Управление образования администрации района, ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Повышение уровня знаний правил дорожного движения учащихся образовательных учреждений, формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
| 2.11 | Проведение встреч, бесед сотрудниками правоохранительных органов с несовершеннолетними по вопросам соблюдения законодательства РФ (в т.ч. соблюдения правил дорожного движения) | 2013-2020 (по отдельному плану) |  |  | Финансирование не требуется |  | Управление образования администрации района, ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Повышение правовой культуры школьников |
| 2.12 | Проведение кинолекториев «Юный пешеход» | 2013-2020 (по отдельному плану) |  |  | Финансирование не требуется |  | Управление культуры администрации района ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.13 | Организация на базе Белгородского регионального института повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов постоянно действующих курсов переподготовки учителей общеобразовательных школ по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений по тематике безопасности дорожного движения Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (по графику обучения) |  |  | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0 |  | Управление образования администрации района | Повышение уровня работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.14 | Проведение профилактического мероприятия «Внимание, дети!» Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (по отдельному плану) июнь-сентябрь |  |  | 5,0 ежегодное финансирование при уточнении районного бюджета |  | ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию), управление образования, отдел по делам молодежи администрации района. | Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.15 | Проведение сходов граждан по вопросам безопасности дорожного движения | 2013-2020 (по отдельному плану) |  |  | Финансирование не требуется |  | Администрации городского и сельских поселений района, ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Снижение тяжких последствий ДТП и предупреждение правонарушений |
|  | Итого за раздел: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  | 420,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 625,0 | 49,0 27,0 29,0 32,0 32,0 34,0 37,0 37,0 277,0 | Всего: 469,0 | По отдельным мероприятиям финансирование будет уточнено по годам при формировании бюджетов |
| 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена тросовых ограждений и ограждений из металлического профиля на оцинкованные ограждения Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (по отдельному плану) |  | 36,5 ежегодное финансирование в пределах выделенных ассигнований |  |  | ООО «Белдорстой» филиал «Новооскольский» (по согласованию) | Снижение тяжести последствий ДТП от опрокидывания транспортных средств (падение с высоких насыпей, мостов и т.п.) |
| 3.2 | Строительство (текущий ремонт) автопавильонов в комплексе с посадочными площадками Итого: | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - |  | 220,0 | (136,0) ежегодное финансирование при уточнении районного бюджета |  | ООО «Белдорстой» филиал «Новооскольский» (по согласованию) | Устранение условий для совершения ДТП с наездом на общественный транспорт при посадке-высадке пассажиров |
| 3.3 | Устройство светофоров на автодорогах общего пользования (в рамках текущего финансирования) Итого: | 2014- 2015 |  |  | В пределах выделенных ассигнований |  | Администрация городского поселения «Город Новый Оскол» | Усиление контроля за движением автотранспорта и пешеходов, повышение пропускной способности улиц города (установка 1 светофорного объекта) |
| 3.4 | Установка дорожных знаков на территории Новооскольского района Итого: | 2013 – 328 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 – |  |  | 1521,1 ежегодное финансирование при уточнении местного бюджета |  | Администрации городского и сельских поселений района | Снижение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной района |
| 3.4.1 | Установка дорожных знаков на улично-дорожной сети городского поселения «Город Новый Оскол» Итого: | 2013 - 150 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - |  |  | 730,0 ежегодное финансирование при уточнении местного бюджета |  | Администрация городского поселения «Город Новый Оскол» | Снижение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной городского поселения |
| 3.4.2 | Установка дорожных знаков на улично-дорожной сети сельских поселений Новооскольского района Итого: | 2013 - 178 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - |  |  | 791,1 ежегодное финансирование при уточнении местного бюджета |  | Администрации сельских поселений района | Снижение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети сельских поселений |
| 3.5 | Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети Новооскольского района Итого: | 2013 – 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 – |  |  | 1649,3 ежегодное финансирование при уточнении местного бюджета |  | Администрации городского и сельских поселений района | Снижение аварийности и повышение пропускной способности улично-дорожной сети |
| 3.5.1 | Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети городского поселения «Город Новый Оскол» Итого: | 2013 – 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 – |  |  | 1603,0 ежегодное финансирование при уточнении местного бюджета |  | Администрация городского поселения «Город Новый Оскол» | Снижение аварийности и повышение пропускной способности улично-дорожной сети в городском поселении |
| 3.5.2 | Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети сельских поселений Новооскольского района Итого: | 2013 – 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 – |  |  | 46,3 ежегодное финансирование при уточнении местного бюджета |  | Администрации сельских поселений района | Снижение аварийности и повышение пропускной способности улично-дорожной сети в сельских поселениях |
| 3.6 | Оборудование искусственных препятствий на улично-дорожной сети Новооскольского района Итого: | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - |  |  | 484,0 ежегодное финансирование при уточнении местного бюджета |  | Администрации городского и сельских поселений района | Предупреждение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети района |
| 3.6.1 | Оборудование искусственных препятствий на улично-дорожной сети городского поселения «Город Новый Оскол» Итого: | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - |  |  | 76,0 ежегодное финансирование при уточнении местного бюджета |  | Администрация городского поселения «Город Новый Оскол» | Предупреждение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети городского поселения |
| 3.6.2 | Оборудование искусственных препятствий на улично-дорожной сети сельских поселений Итого: | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - |  |  | 408,0 ежегодное финансирование при уточнении местного бюджета |  | Администрации сельских поселений | Предупреждение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети сельских поселений района |
| 3.7 | Внесение изменений в проект дислокации расположения дорожных знаков и дорожной разметки на территории городского поселения «Город Новый Оскол» | 2013 |  |  | 90,0 |  | Администрация городского поселения «Город Новый Оскол» | Оборудование необходимого количества дорожных знаков и нанесение дорожной разметки |
| 3.8 | Разработка проектов организации дорожного движения на улично-дорожную сеть администраций сельских поселений района | 2013 |  |  | 1517,3 |  | Администрации городского и сельских поселений района | Оборудование необходимого количества дорожных знаков и нанесение дорожной разметки |
| 3.9 | Оборудование информационных щитов на улично-дорожной сети района (система маршрутного ориентирования) | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  | 2,0 ежегодное финансирование при уточнении местного бюджета |  | ООО «Белдорстрой» Филиал «Новооскольский» (по согласованию), администрации городского и сельских поселений района | Ориентирование водителей при движении на дорогах района |
| 3.10 | Содержание мостов, находящихся на территории района | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  | 559,0 ежегодное финансирование при уточнении районного бюджета |  | Главы администраций городского и сельских поселений района | Обеспечение безопасности дорожного движения автотранспортных средств на дорогах района |
| 3.11 | Реализация районной программы капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям на 2012 – 2014 годы на территории Новооскольского района (пешеходные дорожки, стоянки и парковочные места для автотранспорта) Итого: | 2013 2014 |  | 28200,0 | 1484,0 |  | Администрация муниципального района «Новооскольский район» | Строительство 8 автостоянок на 193 автоместа, 65 парковочных мест для легкового автотранспорта, пешеходных дорожек 3032 кв.м. |
| 3.12 | Освещение улично-дорожной сети населенных пунктов Новооскольского района в ночное время Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 11569,0 | 609,0 ежегодное финансирование при уточнении районного бюджета |  | Администрации городского и сельских поселений района | Создание безопасных условий для движения автотранспортных средств в ночное время. Функционируют на территории района 849 светильников (20% от общего количества – 4243 шт.). Предупредить наезды на пешеходов в ночное время на улично-дорожной сети, прилегающей к СОШ №4, от железнодорожного переезда до РЭС, от перекрестка ул Кооперативная -переулок Кооперативный до моста (район нефтебазы) |
| 3.13 | Строительство тротуарных и велосипедных дорожек на улично-дорожной сети городского поселения «Город Новый Оскол» ( в рамках текущего финансирования) Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  | Финансирование в пределах поступивших ассигнований из районного бюджета |  | Администрации городского и сельских поселений района, ООО «Белдорстрой» филиал «Новооскольский» (по согласованию) | Создание безопасных условий для движения пешеходов и велосипедистов на улицах: Ливенская, Дорожная, Мира, Солдатская, Рождественская |
| 3.14 | Оснащение железнодорожных переездов устройствами автоматической видеофиксации нарушений проезда на запрещающий сигнал светофорной сигнализации | 2017 (по отдельному плану) |  |  |  | Финансирование в пределах поступивших ассигнований от собственника | ОАО «РЖД» (по согласованию) | Снижение количества правонарушений на железнодорожных переездах, расположенных на территории района |
| 3.15 | Приведение подъездных путей к железнодорожным переездам в нормативное состояние (устройство горизонтальных площадок) | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (по отдельным планам) |  |  |  | Финансирование в пределах поступивших ассигнований от собственника | ОАО «РЖД» (по согласованию), ООО «Белдорстрой» филиал «Новооскольский» (по согласованию), администрации городского поселения и сельских поселений (Оскольское, Ниновское и Николаевское) | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах |
| 3.16 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями (ул. Пушкина в районе железнодорожной станции) (в рамках текущего финансирования) | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (по отдельному плану) |  |  | Финансирование в пределах поступивших ассигнований утвержденных районным бюджетомна соответствующий год |  | Отдел промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, администрация городского поселения «Город Новый Оскол» | Предупреждение ДТП с пострадавшими по ул. Пушкина в районе железнодорожной станции |
|  | Итого за раздел: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 39805,5 220,0 | 8051,7 |  | ## Всего: 47857,2 | По отдельным мероприятиям финансирование будет уточнено по годам при формировании бюджетов |
| 4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение практических занятий с водителями «школьных автобусов» и дорожно-коммунальных служб района об оказании первой медицинской помощи детям и водителям, находящимся в сложных климатических условиях | 2013-2015 август (октябрь) |  |  | Финансирование не требуется |  | ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию), ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» (по согласованию) | Повышения уровня профессиональной готовности водителей оказать необходимую помощь детям и водителям на дорогах района |
| 4.2 | Оснащение спасательных служб района спасательной техникой Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (по отдельному плану) |  | В пределах ассигнований, утвержденных областным бюджетом на соответствующий год |  |  | ПЧ – 28 ФГКУ «2 отряд ФПС по Белгородской области (по согласованию), ПЧ-19 управления ГОЧС Белгородской области (по согласованию), ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» (по согласованию) | Доставка спасательного оборудования, личного состава дежурных смен к месту происшествия, обеспечение выполнения спасательных работ |
| 4.3 | Оснащение спасательных служб аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (по отдельному плану) |  | В пределах ассигнований, утвержденных областным бюджетом на соответствующий год |  |  | ПЧ – 28 ФГКУ «2 отряд ФПС по Белгородской области (по согласованию), ПЧ-19 управления ГОЧС Белгородской области (по согласованию), ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» (по согласованию) | Обеспечение и замены отработавшего свой ресурс оборудования и снаряжения при выполнении спасательных работ |
| 4.4 | Оснащение спасательных служб медицинским оборудованием Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (по отдельному плану) |  | В пределах ассигнований, утвержденных областным бюджетом на соответствующий год |  |  | ПЧ – 28 ФГКУ «2 отряд ФПС по Белгородской области (по согласованию), ПЧ-19 управления ГОЧС Белгородской области (по согласованию), ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» (по согласованию), ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Обеспечение выполнения спасательных работ и оказание первой медицинской помощи пострадавшим на месте ДТП |
| 4.5 | Обучение сотрудников спасательных служб района, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (учения, показные занятия, практические тренировки) Итого: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (согласно тематического плана) |  |  | Финансирование не требуется |  | Отдел по делам ГО и ЧС # Администрации района | сокращение количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях и количество умерших из числа пострадавших, доставленных в лечебно-профилактические учреждения района |
| 4.6 | Проведение проверки готовности дорожно–коммунальных служб района к обеспечению безопасных дорожных условий в осенне-зимний период | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Октябрь |  |  | Финансирование не требуется |  | Отдел промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, отдел по делам ГО и ЧС администрации района, ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию), ООО «Белдорстрой» Филиал «Новооскольский» (по согласованию), МУП «Благоустройство», инспекция гостехнадзора Новооскольского района (по согласованию) | Снижение уровня аварийности на дорогах района и травматизма пешеходов на улицах населенных пунктов |
|  | Итого за раздел: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |  | Всего: | По отдельным мероприятиям финансирование будет уточнено по годам при формировании бюджетов |
| 5. Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование администрации района о состоянии безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Новооскольского района | 2013-2020 ежемесячно |  |  | Финансирование не требуется |  | ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Повышение эффективности принятия управленческих решений |
| 5.2 | Изучение передового международного опыта по обеспечению безопасности дорожного движения | 2013-2020 (по отдельному плану) |  |  | Финансирование не требуется |  | Районная комиссия по профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения при главе района | Апробация и изучение передового зарубежного опыта в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| 5.3 | Проведение мониторинга хода реализации областной и районной программ обеспечения безопасности дорожного движения | 2013-2020 ежеквартально |  |  | Финансирование не требуется |  | Совет безопасности администрации муниципального района «Новооскольский район», ОМВД России по Новооскольскому району (по согласованию) | Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности |
|  | Итого за раздел: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |  | Всего: |  |
|  | Общая сумма финансирования безопасности дорожного движения Всего: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 39805,5 200,0 40025,5 | 8531,7 32,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 8785,7 | 1168,9 27,0 29,0 32,0 32,0 34,0 37,0 37,0 1396,9 | Всего: 49506,1 59,0 66,0 69,0 69,0 291,0 74.0 74,0 50208,1 |  |
|  | Общая сумма финансирования Программы Всего: | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  | 42282,5 200,0 200,0 200,0 200,0 400,0 200,0 200,0 43902,5 | 22703,5 410,0 174,0 54,0 55,0 55,0 56,0 56,0 23563,5 | 2394,4 102,0 29,0 32,0 32,0 34,0 37,0 37,0 2697,4 | Всего: 67380,4 712,0 403,0 286,0 287,0 509,0 293,0 293,0 70163,4 |  |